Введение

Современная сфера организации соревнований в области информационных технологий характеризуется активным внедрением цифровых инструментов во все этапы подготовки и проведения мероприятий. Одним из приоритетных направлений цифровизации в этой области является создание удобных и доступных сервисов для организаторов, участников и членов жюри, обеспечивающих удобный доступ к необходимой информации. Особую актуальность приобретает разработка решений, позволяющих преодолеть разрозненность используемых инструментов, когда регистрация ведётся в таблицах, общение — в мессенджерах, а проекты собираются через облачные диски, что создаёт путаницу и увеличивает риск ошибок. Вместе с тем создание подобных цифровых решений требует значительных финансовых, трудовых и материальных затрат, что обусловливает необходимость их экономического обоснования и оценки эффективности.

Целью курсовой работы является экономическое обоснование разработки онлайн-платформы для проведения хакатонов, объединяющей все этапы соревнования в едином веб-пространстве, а также расчёт себестоимости и оценка эффективности данного программного продукта.

Объектом исследования выступает процесс разработки и внедрения программного продукта — онлайн-платформы для организации и проведения хакатонов в онлайн- и смешанном формате.

Предметом исследования являются экономические показатели и методы расчёта затрат на создание и эксплуатацию онлайн-платформы, обеспечивающей регистрацию участников, формирование команд, приём проектов, оценку жюри и подведение итогов, а также методы оценки эффективности её внедрения.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- Изучить теоретические основы калькулирования себестоимости программных продуктов и оценки эффективности ИТ-проектов.

- Определить потребность в основных и вспомогательных материалах, необходимых для разработки платформы.

- Рассчитать численность персонала, трудоёмкость работ и затраты на оплату труда разработчика.

- Выполнить расчёт отчислений на социальные нужды разработчика.

- Рассчитать стоимость и амортизационные отчисления основных средств, используемых при разработке.

- Определить расходы на содержание и эксплуатацию ПЭВМ.

- Составить калькуляцию себестоимости программного продукта и рассчитать его полную и фактическую себестоимость.

- Обосновать экономическую эффективность внедрения разработанной онлайн-платформы.

Таким образом, курсовая работа направлена на комплексный экономический анализ затрат, связанных с созданием программного продукта «HackathonHub», и определение целесообразности его практического применения.
1 Расчет себестоимости программного продукта

Для оценки результативности внедрения созданного программного обеспечения требуется вычислить финансовые издержки на его создание и итоговую стоимость.

Главной задачей планирования себестоимости процесса разработки программной системы выступает экономически аргументированное установление размера расходов на её реализацию. В плановую цену программного изделия входят все траты, ассоциированные с его исполнением, невзирая на источник денежного обеспечения. Выявление затрат на проектирование выполняется посредством калькулирования сметной стоимости.

Полученные значения себестоимости дают возможность проанализировать требуемые вложения и могут применяться при потенциальной продаже данного решения.

Калькуляция (от лат. «calculatio», «calculo» — исчисляю, подсчитываю) — это определение цены единицы товара. Себестоимость есть сумма издержек на разработку, а также затрат на обслуживание и использование техники, применяемой при изготовлении продукта. Вычисление себестоимости производится способом прямого счета, который заключается в формировании расчета на одну единицу создаваемого изделия или оказанной услуги

Расчет себестоимости произведем по следующим видам затрат:

а) основные и вспомогательные материалы (материальные затраты);

б) затраты на оплату труда разработчика;

в) отчисления на социальные нужды разработчика;

г) амортизационные отчисления;

д) расходы на содержание и эксплуатацию ПЭВМ;

е) прочие затраты.

  - Расчет потребности в основных и вспомогательных материалах

Потребность в материалах определяется на основе технологического процесса разработки, где учитываются наименования и нормы расхода. Материальные затраты (МЗ) формируются из стоимости расходных материалов, используемых в процессе создания программного продукта. Расчёт приведён в таблице 1.

При разработке использовалось программное обеспечение, уже имеющееся в ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» (среда Visual Studio 2022 Community, СУБД PostgreSQL, интерпретатор Python 3.11+), поэтому приобретение дополнительных лицензий не потребовалось. Выбор именно этих программных средств обусловлен несколькими факторами. Во-первых, все перечисленные инструменты распространяются по свободным лицензиям (Community Edition, open-source), что исключает необходимость лицензионных отчислений. Во-вторых, данное программное обеспечение уже установлено в компьютерных классах колледжа и активно используется в учебном процессе, что подтверждается актами инвентаризации и лицензионными соглашениями. В-третьих, выбранный стек технологий (Python + FastAPI для серверной части и C# + WPF для клиентской части) полностью соответствует современным требованиям к разработке веб-приложений и десктопных решений, обеспечивая высокую производительность, безопасность и масштабируемость разрабатываемой платформы.

Норма расхода интернета рассчитана исходя из реального срока разработки платформы «HackathonHub», который составляет 45 дней (с 05.09.2026 по 26.10.2026 согласно календарному плану). Тариф на интернет-услуги принят в размере 500 рублей в месяц, что соответствует среднерыночной стоимости домашнего интернета в Челябинской области с достаточной скоростью для комфортной работы разработчика (не менее 100 Мбит/с).

Дополнительно в материальные затраты включены расходы на бумагу и картриджи для принтера. Это обусловлено необходимостью печати отдельных фрагментов технической документации, пояснительной записки, таблиц базы данных и диаграмм для удобства работы и проведения промежуточных консультаций с руководителем проекта. Хотя основная документация ведётся в электронном виде, бумажные копии используются для аннотирования, внесения пометок и визуального анализа структуры проекта.

Таблица 1 – Расчет потребности в основных и вспомогательных материалах

| Наименование | Цена за единицу, руб. | Норма расхода | Затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Интернет | 500 | 45 дней | 750,00 |
| Итого |  |  | 750,00 |

  - Расчет численности персонала и оплаты труда

Анализ рынка труда в сфере IT-разработки показывает, что начинающие специалисты получают от 30 до 40 тысяч рублей, разработчики уровня middle — 70–80 тысяч рублей, а senior-специалисты — свыше 120 тысяч рублей в месяц. На фрилансе разброс ещё более значителен: в успешные месяцы доход специалиста среднего уровня может достигать 250–400 тысяч рублей. Однако в рамках учебного курсового проекта, выполняемого на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения, расчёт тарифной ставки производится не по рыночным расценкам, а исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на федеральном уровне, с учётом региональных надбавок и нормативного фонда рабочего времени.

МРОТ на 01.01.2026 г. установлен в размере 27 093 руб. Данная величина является базовой для расчёта минимально допустимого уровня оплаты труда на территории Российской Федерации и применяется при планировании затрат на оплату труда в бюджетных учреждениях.

Рисунок 1 – «О минимальном размере оплаты труда»

Районный коэффициент — это установленный в законодательном порядке показатель, применяемый при расчёте заработной платы работников, трудящихся в особых климатических условиях. Он был введён ещё в советский период (Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 05.10.1987 № 567) и продолжает действовать на территории Российской Федерации в соответствии с Трудовым кодексом РФ (статья 148 и статья 315). Районный коэффициент начисляется на фактический заработок работника и призван компенсировать повышенные затраты, связанные с проживанием и работой в регионах с неблагоприятными природно-климатическими условиями.

Для Челябинской области, расположенной на Южном Урале, действует так называемый Уральский коэффициент. Согласно действующим нормативным актам, его значение установлено на уровне 1,15. Данный коэффициент является множителем, который применяется к базовой сумме заработной платы (в нашем случае — к МРОТ) и уже включает в себя 15-процентную надбавку за работу в уральском регионе. Иными словами, значение 1,15 означает, что к базовой ставке добавляется 15% в виде районной надбавки, что в сумме даёт коэффициент-множитель 1,15.

Рисунок 2 – Районный коэффициент Челябинской области

Таким образом, с учётом Уральского районного коэффициента МРОТ для расчёта тарифной ставки составляет:

МРОТ с учётом Rк = 27 093 × 1,15 = 31 156,95 руб.

Именно эта сумма принимается в качестве базы для дальнейшего расчёта часовой тарифной ставки разработчика. Полученное значение полностью соответствует требованиям трудового законодательства Российской Федерации и учитывает региональную специфику Челябинской области.

Необходимо также отметить, что районный коэффициент применяется ко всем видам заработной платы, включая основную и дополнительную, а также к выплатам за сверхурочную работу, работу в ночное время и в выходные дни. Однако в рамках данного курсового проекта расчёт ведётся только по базовой ставке, так как разработка программного продукта осуществляется в рамках учебного процесса и не предполагает сверхурочных нагрузок.

Далее, для определения часовой тарифной ставки необходимо разделить месячную сумму МРОТ с учётом районного коэффициента на нормативный фонд рабочего времени. При 40-часовой рабочей неделе и среднем количестве рабочих дней в месяце фонд рабочего времени составляет 144 часа.

Часовая тарифная ставка = 31 156,95 / 144 = 216,37 руб./чел.-ч

Таблица 2 - Состав разработчиков программного продукта

| Профессия работника | Численность, чел. | Един. измерения руб. чел.-ч | Тарифная ставка |
| --- | --- | --- | --- |
| Программист | 1 | руб./чел.-ч | 216,37 |

Трудоемкость — показатель, отражающий объём времени, затраченного на создание единицы продукции. Расчёт трудоемкости каждого вида работ выполняется на основе экспертных оценок по формуле (1):

, 						(1)

где tmin - минимальное время, необходимое для выполнения работы;

tmax - максимальное время, необходимое для выполнения работы.

Структура трудозатрат и расчёт трудоемкости по разработке платформы «HackathonHub» представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Трудоемкость выполнения работ в часах

| Наименование работ | tmin | tmax | tp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка технического задания | 18 | 30 | 24,0 |
| 2. Анализ технического задания и сбор данных | 14 | 24 | 19,0 |
| 3. Реализация | 70 | 120 | 95,0 |
| 4. Отладка и тестирование программы | 45 | 75 | 60,0 |
| 5. Подготовка документации | 18 | 30 | 24,0 |
| ИТОГО (общие трудозатраты) | 165 | 279 | 222,0 |

Заработная плата исполнителя складывается из основной (ОЗПр) и дополнительной (ДЗПр) заработной платы (формула 2):

ЗПобщ.р = ОЗПр + ДЗПр,					 (2)

где ОЗПр - основная заработная плата разработчика, руб.

ДЗПр - дополнительная заработная плата разработчика.

Основная заработная плата программиста за период разработки программы вычисляется по формуле (3):

ОЗПр = ЧТСр * Тпр,					 (3)

где ЧТСр - заработная плата программиста за один час работы, руб.;

Тпр - период разработки ПП, час.

ОЗПр = 216,37 * 222,0 = 48034,14 руб.

Дополнительная заработная плата включает выплаты за неотработанное время, предусмотренные трудовым законодательством, и рассчитывается как 13% от основной:

ДЗПр = 48034,14 * 0,13 = 6244,44 руб.

Заработная плата исполнителя работ по созданию ПП вычисляется по формуле (2):

ЗПобщ.р = 48034,14 + 6244,44 = 54278,58 руб.

Страховые взносы во внебюджетные организации – это обязательные отчисления по установленным законодательством нормам. С 2010 года Единый социальный налог (ЕСН) заменен уплатой взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, фонд обязательного медицинского страхования: 22%, 2,9% и 5,1% соответственно. Начиная с 01.01.2023 ПФР и ФСС России объединены в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - СФР).

Отчисления на социальные нужды (ОСНр) устанавливаются в процентах от расходов на оплату труда (30%).

ОСНр = 54278,58  * 0,3 = 16283,57 руб.

  - Расчет стоимости и амортизационных отчислений основных средств

Амортизация представляет собой один из ключевых экономических механизмов, обеспечивающих воспроизводство основных средств и нематериальных активов предприятия. С экономической точки зрения амортизация — это процесс постепенного, планомерного переноса первоначальной (или восстановительной) стоимости средств труда на себестоимость производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг по мере их физического или морального износа. Денежные накопления, образующиеся в результате начисления амортизационных отчислений, формируют так называемый амортизационный фонд, который в дальнейшем используется для приобретения нового оборудования, модернизации действующих основных средств или возмещения выбывающих активов.

Необходимость учёта амортизации в себестоимости программного продукта обусловлена тем, что в процессе разработки активно используется вычислительная техника (персональные компьютеры, периферийное оборудование, сетевые устройства), которая со временем утрачивает свои первоначальные функциональные характеристики. Данный износ может быть как физическим (износ механических частей, деградация компонентов), так и моральным (появление на рынке более производительных и технологичных моделей, снижение рыночной стоимости аналогичной техники).

Правовое регулирование амортизационных отчислений в Российской Федерации осуществляется Налоговым кодексом РФ. Согласно пункту 1 статьи 256 НК РФ, амортизируемым признаётся имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности, используется им для извлечения дохода и стоимость которого погашается путём начисления амортизации. При этом должны одновременно выполняться два обязательных условия:c рок полезного использования имущества составляет более 12 месяцев, первоначальная стоимость имущества превышает 100 000 рублей.

Если хотя бы одно из указанных условий не выполняется, имущество не признаётся амортизируемым и его стоимость учитывается в составе материальных расходов единовременно. В нашем случае первоначальная стоимость персонального компьютера составляет 100 000 рублей, что соответствует нижнему порогу, установленному налоговым законодательством, а срок его предполагаемой эксплуатации существенно превышает 12 месяцев. Следовательно, данное оборудование подлежит амортизации и его стоимость должна быть частично перенесена на себестоимость разрабатываемого программного продукта.

Для целей налогового учёта все амортизируемое имущество классифицируется по десяти амортизационным группам в зависимости от срока его полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. Согласно данной Классификации, вычислительная техника отнесена ко второй амортизационной группе, которая объединяет имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно. Конкретный код по Общероссийскому классификатору основных средств (ОК 013-2014) — 320.26.2, расшифровка которого звучит как «Компьютеры и периферийное оборудование».

Годовая норма амортизации рассчитывается по формуле (4):

На = 1 / Тн * 100%,                                                (4),

где На - годовая норма амортизации, %;

Тн - нормативный срок службы ПК, год.

На = 1/3 * 100% = 33,33%

Годовая норма амортизации рассчитывается, исходя из срока полезного использования оборудования и первоначальной стоимости.

Расчет амортизационных отчислений производится на основе данных о стоимости одного машино-часа работы оборудования и фактического времени

Стоимость машино-часа работы оборудования определяется отношением годовых амортизационных отчислений к номинальному годовому фонду рабочего времени. Номинальный фонд рабочих дней в году на продолжительность рабочего дня (36 часовая рабочая неделя) и составляет 1774,4 часов.

Расчет произведём в таблице 4.

Таблица 4 - Расчет амортизационных отчислений

| Наим. оборудования | Первонач. стоимость оборудов., руб. | Норма аморт., % | Годовая сумма амор. отчис, руб. | Ном. фонд раб. времени, час. | Ст-сть 1 маш-часа работы, руб. | Факт время исп. оборуд. час. | Амортиз. отч, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютер | 100 000,00 | 33,33% | 33 333,33 | 1774,4 | 18,79 | 222,0 | 4 171,38 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 4 171,38 |

  - Расчет расходов на содержание и эксплуатацию

Основой для расчёта расходов на содержание и эксплуатацию вычислительной техники являются:

а) затраты на электроэнергию складываются из:

- затраты на силовую электроэнергию;

- затраты на электроэнергию для освещения.

Затраты на силовую электроэнергию определяются по формуле (5):

Зс.эл = Мпр * Тпр * СкВт/ч,                                   (5)

где Мпр - электроэнергия, потребляемая вычислительной машиной, кВт/час (компьютер – 0,36 кВт/час);

Сквт/ч - стоимость 1 кВт/час (структура начисления оплаты за электроэнергию для населения установлена постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.11.2023 года № 105/1, с учетом обновления тарифов с 1 июля 2025 года составляет 4,77 рубля за кВт/ч).

Зс.эл = 0,36 * 4,77 * 222,0 = 380,83 руб.

Затраты на освещение определяется по формуле (6):

Зосв = Тпр * Мосв * СкВт/ч,                                    (6)

где Мосв - суммарная мощность, которая идет на освещение, кВт/час.

Зосв = 222,0 * 4,77 * 0,048 = 50,80 руб.

Общие затраты на электроэнергию определяются по формуле (7):

Зэл = Зс.эл + Зосв,                                                     (7)

Зэл = 330,48 + 50,80 = 431,63 руб.

б) стоимость ремонта оборудования за год определяется по формуле (8):

Зрем.г = Соб * Нр / 100%,					 (8)

где Нр - величина отпускаемых средств на ремонт вычислительной техники относительно стоимости этой техники, % (принять 2 - 4%);

Соб - первоначальная стоимость ПЭВМ, руб.

Зрем.г = 100000 * 3/100% = 3000,0 руб.

Стоимость ремонта за период разработки определяется по формуле (9):

Зрем = Зрем.г / Фн * Тпр,					 (9)

где Фн – номинальный фонд рабочего времени, час.

Зрем = 3000,00/1774,4 * 222,0 = 376,02 руб.

Расходы на содержание и эксплуатацию ПЭВМ определяются по формуле (10):

Рс.э = Зэл + Зрем,					 (10)

Рс.э = 431,63 + 376,02 = 807,65 руб

1.5	Расчет прочих расходов

К прочим затратам относятся расходы, не вошедшие в предыдущие статьи калькуляции, но необходимые для обеспечения процесса разработки и внедрения программного продукта. К ним относятся расходы на аренду помещения (или долю арендной платы за использование учебных аудиторий/лабораторий колледжа при коммерциализации проекта)представительские расходы, а также фонд оплаты труда управленческого персонала и непредвиденные расходы.

Пз рассчитываются как сумма нормативных накладных расходов, принимаемых в размере определенного процента от фонда оплаты труда с учетом социальных отчислений.

Для обеспечения достоверности расчета и покрытия возможных рисков (ошибки в коде, необходимость срочного привлечения сторонних консультантов, дополнительные серверные мощности для тестирования нагрузки) прочие затраты приняты в размере, обеспечивающем рентабельность проекта на этапе запуска.

Однако, учитывая специфику учебного заведения и необходимость покрытия административных издержек при проведении реальных мероприятий (оплата доменного имени, хостинга на первый год, маркетинговые материалы), примем фиксированную ставку прочих расходов, рассчитанную исходя из 42% от суммы прямых затрат на оплату труда и амортизацию, что является стандартной практикой для ИТ-проектов малого масштаба.

Более точный расчет прочих расходов включает:

- расходы на рекламу и продвижение платформы: 5 000,00 руб.

- оплата услуг хостинга и доменного имени (на 1 год): 3 500,00 руб.

- административно-управленческие расходы (доля зарплаты методистов/кураторов): 10 000,00 руб.

- непредвиденные расходы (резервный фонд): 4 262,36 руб. Пз=5000,00+3500,00+10000,00+4262,36=22762,36 руб.

Таким образом, величина прочих затрат, включаемых в себестоимость программного продукта, составляет 22 762,36 руб.

1.6	Расчет себестоимости программного продукта

Себестоимость — совокупная сумма всех затрат на производство и реализацию единицы продукции. Итоговая себестоимость платформы «HackathonHub» рассчитывается по формуле (11):

С = МЗ + ЗПобщ.р + ОСНр + Ао + Рс.э + Пз			 (11)

С=1666,67+48034,14 + 6244,44 + 16283,57 + 4171,38 + 807,65 + 22762,36 = =99970,21 руб.

Результаты сметной стоимости ПП сводятся в таблицу 5.

Таблица 5 - Калькуляция себестоимости программного продукта

| Наименование статей затрат | Сумма, руб. | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| - Материальные затраты | 1 666,67 | 1 666,67 |
| - Основная заработная плата | 48 034,14 | 48 034,14 |
| - Дополнительная заработная плата | 6 244,44 | 6 244,44 |
| - Отчисления на социальные мероприятия | 16 283,57 | 16 283,57 |
| - Расходы на амортизацию оборудования | 4 171,38 | 4 171,38 |
| - Расходы на содержание и эксплуатацию ПЭВМ | 807,65 | 807,65 |
| - Прочие затраты | 22 762,36 | 22 762,36 |
| - Себестоимость программного продукта | 99 970,21 | 99 970,21 |

Полная себестоимость разработанного программного продукта «HackathonHub» составляет 99 970,21 руб.

Поскольку в рамках учебного проекта фактическая оплата труда разработчику не производилась, реальная (фактическая) себестоимость, отражающая сумму реально понесённых затрат, определяется по формуле (12):

Сф = С - (ЗПобщ.р + ОСНр + Пз),				 (12)

где Сф - себестоимость фактическая, руб.

Сф = 99970,21 − (54278,58 + 16283,57 + 22762,36) = 6645,70 руб.

Таким образом, полная плановая себестоимость программного продукта составила 99 970,21 руб., а фактическая (реальная) себестоимость — 6 645,70 руб.

2 Расчет экономической эффективности от внедрения программного продукта

Результативность представляет собой одну из фундаментальных экономических категорий, которая характеризует функционирование любой системы с позиции сопоставления произведённых издержек и полученных результатов её деятельности. В современной экономической науке под эффективностью понимается способность системы достигать поставленных целей при минимальных затратах ресурсов либо обеспечивать максимальный результат при заданном объёме ресурсов. В число ключевых индикаторов экономической результативности входят: величина экономического эффекта, коэффициент эффективности капитальных вложений, период возврата вложенных средств, чистая приведённая стоимость, внутренняя норма рентабельности и ряд других показателей.

Под экономическим эффектом понимается итог внедрения определённой меры, выраженный в денежной форме и представленный в виде сэкономленных средств от её реализации либо дополнительного дохода, полученного в результате применения нововведения. Экономический эффект может быть как прямым (непосредственная экономия на оплате труда, материалах, электроэнергии), так и косвенным (сокращение времени на принятие решений, повышение качества продукции, улучшение имиджа организации).

К основным источникам экономии при применении программного обеспечения в вычислительных процессах и при создании новых программных продуктов относят:

- рост технического уровня производства;

- уменьшение трудоёмкости выполняемых операций;

- увеличение надёжности работы техники;

- расширение объёмов и ускорение сроков обработки информации;

- сокращение издержек на ранее применявшееся ПО для каждого компьютера;

- рост производительности труда программистов и иных специалистов;

- возможное сокращение (высвобождение) штата сотрудников и прочие факторы.

Одним из наиболее распространённых методов оценки результативности выступает сопоставление издержек базового варианта (до применения программного обеспечения) и нового варианта (с применением программного обеспечения). Данный метод позволяет наглядно продемонстрировать экономическую целесообразность внедрения разработанного программного продукта и определить срок окупаемости вложенных средств

Величина ожидаемого годового экономического эффекта от применения программного продукта рассчитывается по формуле (14):

Э = 3б – 3и,                                                        (13)

где Зб — издержки по базовому варианту, руб./год;

Зи — издержки при применении программного обеспечения, руб./год.

Базовый вариант представляет собой ситуацию, при которой организация хакатонов осуществляется вручную, без использования специализированной платформы. В этом случае все процессы — регистрация участников, формирование команд, сбор проектов, судейство и подведение итогов — выполняются с использованием разрозненных инструментов: электронных таблиц, мессенджеров, облачных хранилищ и бумажных носителей. Такой подход требует значительных временных затрат со стороны организаторов и сопряжён с высоким риском ошибок и потери данных.

Произведём расчёт издержек по базовому варианту, воспользовавшись формулой (14):

3б = СЧп * Тр * (1 / dЗП), руб./год,                                 (14)

где СЧп - часовая средняя заработная плата (216,37 руб./час);

Тр - трудоёмкость решаемой задачи;

dЗП - доля заработной платы в общей смете затрат организации (70%).

Для решения задачи организации хакатонов без использования разрабатываемого программного продукта необходимо примерно 30% действующего годового фонда рабочего времени одного специалиста. Это время тратится на обработку заявок, ответы в чатах, ручной подсчёт баллов и сведение таблиц.

Тр = Фн * 0,3, час/год                                              (15)

Тр = 1774,4 · 0,3 = 532,32 час/год.

Подставляя в формулу (14) значения находим затраты по базовому варианту:

3б =216,37 · 532,32 · (1 / 0,7) = 164 540,11 руб./год.

Полученное значение отражает совокупные затраты организации на проведение хакатонов в ручном режиме, включая оплату труда организаторов, административные расходы и косвенные издержки, связанные с неэффективностью разрозненных инструментов.

Далее определяем затраты при использовании разработанной программы «HackathonHub», используя формулу (16), которая распределяет единоразовые затраты на разработку и ежегодные эксплуатационные расходы на срок службы ПО:

3и = (Фн * См + С) / Тс, руб./год,                                    (16)

где См - стоимость одного машинного часа;

С – сметная стоимость программного продукта, руб.;

Тс - срок службы программного обеспечения (5 лет).

Стоимость машинного часа рассчитывается как отношение годовых амортизационных отчислений на серверное оборудование к номинальному фонду рабочего времени. Для сервера, обеспечивающего работу платформы, годовая амортизация составляет те же 33 333,33 руб. (исходя из стоимости оборудования 100 000 руб. и срока 3 года).

См= 33 333, 33 / 1 774,4 = 18,79 руб./час

Тогда годовые затраты при внедрении платформы составят:

Зи = 1 774,4 * 18,79 + 99 970, 21 / 5 = 26 660, 71 руб./ час

Рассчитаем ожидаемый годовой экономический эффект от использования программного продукта по формуле (13):

Э=164540,11−26660,71=137879,40 руб./год.

Таким образом, внедрение онлайн-платформы «HackathonHub» позволит сэкономить 137 879,40 руб. ежегодно за счёт автоматизации процессов организации и проведения хакатонов, высвобождения времени сотрудников и снижения количества ошибок.

Определим срок окупаемости затрат, используя формулу (17):

Ток = С / Э, год,                                                        (17)

где Ток – срок окупаемости затрат;

Э – экономическая эффективность, руб./год.

Ток = 99 781,97 /137879,40 = 0,72 года

Срок окупаемости затрат составит 0,72 года (примерно 8,6 месяца). Данный показатель свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта, так как вложенные средства возвращаются менее чем за один календарный год, что является отличным результатом для IT-разработок.

Определим расчетный коэффициент экономической эффективности от вложенных средств, используя формулу (18):

Ер = 1 / Ток,                                                          (18)

где Ер - расчетный коэффициент экономической эффективности затрат.

Ер = 1 / 0,65 = 1,54.

Результативность капитальных вложений достигается при условии, что расчётный коэффициент результативности (Ер) превышает либо равен нормативному коэффициенту результативности (Ен), т.е. Ер >= Ен. (Ен) — нормативный коэффициент экономической результативности. Данный индекс демонстрирует, какой может быть минимально допустимая результативность в той или иной области. В сфере торговли этот показатель составляет 25% (0,25).

Нормативный коэффициент экономической результативности собой установленный на государственном уровне или принятый в конкретной отрасли минимально допустимый уровень отдачи на вложенный рубль капитальных средств. Данный индекс демонстрирует, какой может быть минимально допустимая результативность в той или иной области, и служит своеобразным «порогом окупаемости», ниже которого инвестиции признаются неэффективными. Значение

Дифференцируется по отраслям экономики: в сфере торговли и услуг этот показатель традиционно составляет 25% (0,25), в промышленности — 15–20%, в сельском хозяйстве — 10–15%, а в сфере информационных технологий и образования, где риски внедрения инновационных решений выше, норматив также принимается на уровне 0,25.

Показатель, характеризующий экономию, приходящуюся на один рубль дополнительных капитальных вложений. Иными словами, он отражает, сколько рублей экономии ежегодно приносит каждый рубль, вложенный в разработку и внедрение программного продукта. Чем выше значение, тем более привлекательным и выгодным с экономической точки зрения является проект.

Внедряемый вариант признаётся более выгодным и экономически целесообразным при условии, если

​В нашем случае расчётный коэффициент (1,39) существенно превышает нормативное значение (0,25), что с запасом подтверждает высокую эффективность вложенных средств и окупаемость проекта в кратчайшие сроки.

Результативность применения разработанной информационной системы (проекта) сложно поддаётся однозначной оценке ввиду того, что она варьируется в зависимости от области применения, масштаба организации, использования данного продукта в составе других программ и систем, а также от множества качественных факторов, которые не всегда можно выразить в денежной форме. Тем не менее, именно сочетание количественных и качественных показателей позволяет сформировать полную картину эффективности внедрения.

Разработанная онлайн-платформа «HackathonHub» предназначена для автоматизации процессов организации и проведения хакатонов. Её ключевая особенность — объединение всех этапов соревнования (регистрация, формирование команд, приём проектов, судейство, подведение итогов) в едином веб-пространстве. Это позволяет устранить разрозненность инструментов, с которой сталкиваются организаторы при использовании традиционных методов (электронные таблицы, мессенджеры, облачные хранилища), и обеспечить прозрачность, скорость и удобство проведения мероприятий.

Платформа обеспечивает централизованное хранение данных об участниках, командах и проектах, автоматизирует рутинные операции (подсчёт баллов, формирование рейтингов, рассылка уведомлений), снижает риск потери информации и человеческого фактора при судействе. Кроме того, система предоставляет участникам удобные инструменты для поиска единомышленников и формирования команд, а жюри — структурированный интерфейс для оценки работ по заданным критериям. Всё это в совокупности обеспечивает не только экономическую, но и социальную эффективность проекта, способствуя развитию IT-сообщества и повышению качества образовательных мероприятий.

Уменьшение временных затрат пользователей

До внедрения платформы организаторы были вынуждены:

  - Собирать заявки через Google-формы и вручную переносить их в таблицы (2–3 часа на обработку 50 заявок).

  - Координировать команды через мессенджеры, что приводило к путанице и потере сообщений.

  - Собирать проекты через облачные диски, тратя время на проверку ссылок и скачивание архивов.

  - Проводить судейство через отдельные опросники, вручную суммируя баллы (1–2 часа на подсчёт).

  - Таким образом, на организацию одного хакатона уходило около 20–30 часов рабочего времени. При использовании платформы эти процессы автоматизируются, и время сокращается до 3–5 часов. Экономия составляет 15–25 часов на один хакатон.

  - При проведении 10 хакатонов в год экономия времени организаторов достигает 150–250 часов в год. Это эквивалентно высвобождению почти 0,1 штатной единицы сотрудника (при норме рабочего времени 1774 часа в год).

Рост производительности труда и удобства

Скорость обработки данных: платформа автоматически подсчитывает рейтинг, формирует протоколы, что исключает человеческий фактор и ускоряет подведение итогов.

Доступность 24/7: участники могут зарегистрироваться, создать команду и загрузить проект в любое время суток.

Снижение нагрузки на IT-поддержку: централизованное хранение данных и автоматическая валидация снижают количество ошибок и обращений.

Простота использования: интуитивно понятный интерфейс не требует обучения

Достоинства реализации на Python и FastAPI

Выбор языка Python и фреймворка FastAPI для разработки платформы обеспечивает:

Оперативную разработку и лёгкое сопровождение — за счёт простого синтаксиса и обширных библиотек (FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic).

Гибкость при изменении требований — адаптация к новым форматам данных выполняется минимальными правками кода.

Надёжность и масштабируемость — асинхронная обработка запросов позволяет платформе обслуживать большое количество пользователей одновременно без задержек.

4 Взаимосвязь с рассчитанным экономическим эффектом

В предыдущих расчётах было установлено, что внедрение программного продукта позволяет уменьшить трудоёмкость выполнения задач на 30% от годового фонда рабочего времени, что даёт годовой экономический эффект 139 797,39 руб. Именно автоматизация процессов организации хакатонов вносит основной вклад в эту экономию: время, ранее затрачиваемое на рутинные операции, теперь используется продуктивно.

Таким образом, экономическая результативность разработанной онлайн-платформы «HackathonHub» заключается в существенном сокращении временных затрат организаторов, повышении оперативности доступа к информации и снижении нагрузки на вспомогательные службы. Эти факторы в совокупности ведут к росту производительности труда в образовательном учреждении и улучшению качества проведения мероприятий. Проект полностью оправдывает вложенные средства и рекомендуется к внедрению и дальнейшему развитию

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была достигнута поставленная цель: выполнен расчёт технико-экономических показателей и обоснована экономическая результативность разработки онлайн-платформы для проведения хакатонов «HackathonHub», объединяющей все этапы соревнования в едином веб-пространстве.

В процессе работы были решены следующие задачи:

- Выполнен расчёт потребности в основных и вспомогательных материалах, который показал, что издержки на материалы составили 750,00 руб. (включая оплату интернет-трафика за период разработки).

- Определена численность персонала — для разработки программного продукта требовался один программист. Произведён расчёт оплаты труда разработчика: основная заработная плата составила 48 034,14 руб., дополнительная заработная плата — 6 244,44 руб. Общие затраты на оплату труда с учётом страховых взносов (30%) достигли 70 562,15 руб.

- Осуществлён расчёт стоимости и амортизационных отчислений основных средств. Годовая норма амортизации компьютера составила 33,33%, сумма амортизационных отчислений за период разработки — 4 171,38 руб.

- Рассчитаны расходы на содержание и эксплуатацию ПЭВМ, которые включали затраты на электроэнергию (силовую и освещение) и стоимость ремонта оборудования. Общая сумма расходов по данной статье составила 807,65 руб.

- Определены прочие расходы, величина которых принята в размере 30% от основной заработной платы и составила 14 410,24 руб.

- Произведена калькуляция себестоимости программного продукта. Полная себестоимость разработки онлайн-платформы составила 90 701,42 руб. При этом фактическая себестоимость (без учёта оплаты труда, отчислений и прочих расходов, так как разработка велась в рамках учебного процесса) равна 5 729,03 руб.

- Выполнена оценка экономической результативности внедрения программного продукта. Сопоставление издержек по базовому варианту (без применения платформы) и издержек при использовании разработанного программного обеспечения показало, что ожидаемый годовой экономический эффект составляет 139 797,39 руб. Период возврата вложенных средств равен 0,65 года (примерно 8 месяцев). Расчётный коэффициент экономической результативности (1,54) превышает нормативное значение (0,25), что подтверждает высокую эффективность вложенных средств.

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы о преимуществах внедрения разработанной онлайн-платформы:

- Сокращение временных затрат: платформа устраняет необходимость использования разрозненных инструментов, сокращая время на организацию одного хакатона с 20–30 часов до 3–5 часов. Годовая экономия времени организаторов оценивается в 150–250 часов.

- Рост производительности труда: освободившееся время сотрудники и студенты могут направить на выполнение основных учебных и профессиональных задач.

- Высвобождение ресурсов: снижение нагрузки на службу технической поддержки за счёт уменьшения количества ошибок и обращений, связанных с разрозненностью данных.

- Технологические преимущества: реализация на языке Python с использованием фреймворка FastAPI обеспечивает гибкость, надёжность и простоту дальнейшей модернизации платформы, а также возможность интеграции с другими сервисами.

Таким образом, произведённые экономические расчёты и анализ результативности создания и эксплуатации онлайн-платформы для проведения хакатонов доказывают целесообразность её внедрения в деятельность ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова». Программный продукт не только окупается в кратчайшие сроки, но и приносит значительный социальный эффект, повышая удобство и оперативность доступа к важной информации

Библиографический список

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) // СЗ РФ. — 2020.

- Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / Грибов В.Д. – М: КНОРУС, 2021. – 408 с.

- Васильев, В.П. Экономика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В.П. Васильев, Ю.А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13775-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476801.

- Нетёсова, О.Ю. Информационные технологии в экономике: учебное пособие для среднего профессионального образования / О.Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09107-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/4376

- Горелов, Н. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов : учебник и практикум / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Ершов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15578-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538149

- Грибов, В. Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Грибов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2024. — 328 с. — ISBN 978-5-406-11990-1.

- Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16601-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539409

- Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Коршунов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19927-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/583721

- Трофимов, В. В. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 556 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18677-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/568904

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики : [сайт]. — URL: https://rosstat.gov.r